Prepis stretnutia: eSlužby Dolný Brod

24. 9. 2026, 10:00 – 10:45 · Mestský úrad Dolný Brod, zasadačka 2 · automatický prepis, neupravený

Prítomní: Peter Halás, Martina Kollárová, Juraj Benko (Kverion), Ing. Zuzana Rybárová, JUDr. Marek Ondruš, Alena Šimková (Mesto Dolný Brod)

[00:00:12] Peter Halás: Dobrý deň všetkým, ďakujem, že ste si našli čas. Dnes by sme chceli prejsť tri veci: ktorú agendu dáme do pilotu, notifikácie a prílohy, a potom lehoty na vybavenie. Martina to bude zapisovať.

[00:00:31] Zuzana Rybárová: Dobre. Ja len na úvod, máme do jedenástej, potom mám poradu u prednostu.

[00:00:40] Martina Kollárová: Rozumiem. Takže pilot. Pani Rybárová, minule ste hovorili o dani z nehnuteľností.

[00:00:49] Zuzana Rybárová: Áno, podľa mňa by sme pilot spustili na priznaní k dani z nehnuteľností. Je to jasne štruktúrovaný formulár a vieme, kedy chodí najviac podaní, to je január.

[00:01:05] Juraj Benko: Technicky je to v poriadku, formulár je jednoduchý. Len pripomínam, že ak by pilot bol 1. marca, januárovú špičku nezachytíme.

[00:01:18] Alena Šimková: Môžem? My na podateľni máme najviac podaní na parkovacie karty. Minulý rok to bolo okolo tri a pol tisíca, daň je niečo pod tisíc elektronicky, zvyšok chodí poštou alebo osobne. Keby sme chceli odľahčiť podateľňu, parkovacie karty by mali byť prvé.

[00:01:44] Marek Ondruš: Súhlasím s Alenou. Pri parkovacích kartách je aj jednoduchšie konanie, pri dani je viac výnimiek.

[00:01:55] Zuzana Rybárová: Hm. Dobre, to je argument. Ale to ešte musím prebrať s prednostom, on to sľúbil zastupiteľstvu ako daňovú agendu. Dajte mi čas do budúceho týždňa.

[00:02:10] Peter Halás: Dobre, tak to nechávame otvorené. Martina, pripravíš do špecifikácie obe varianty?

[00:02:16] Martina Kollárová: Áno, ale bolo by dobré mať rozhodnutie najneskôr do desiateho októbra, inak sa nám posunie šprint 16.

[00:02:28] Zuzana Rybárová: Snažím sa.

[00:02:35] Martina Kollárová: Ďalší bod, notifikácie. V špecifikácii 1.2 máme e-mail aj SMS.

[00:02:43] Zuzana Rybárová: SMS nie. Pozerala som cenník brány, pri našich objemoch je to zbytočný náklad. Stačí e-mail a notifikácia do elektronickej schránky. Toto je rozhodnuté.

[00:02:58] Juraj Benko: Rozumiem. Notifikácia do schránky ide cez ÚPVS, to už máme v návrhu integrácie.

[00:03:06] Martina Kollárová: A pri akých udalostiach chcete notifikovať? Navrhujem prijatie podania, výzvu na doplnenie, vybavenie a doručenie rozhodnutia.

[00:03:17] Alena Šimková: Plus keď sa blíži koniec lehoty na doplnenie. Ľudia na to zabúdajú a potom sa konanie zastavuje.

[00:03:26] Martina Kollárová: Dobre, pridávam pripomienku tri dni pred koncom lehoty na doplnenie.

[00:03:33] Juraj Benko: Prílohy. Teraz máme limit 10 MB na súbor a len PDF a JPG. Ľudia fotia doklady mobilom a fotky majú aj 12, 15 MB.

[00:03:46] Alena Šimková: A často posielajú Word, žiadosti o výnimku a podobne.

[00:03:51] Zuzana Rybárová: Tak to zvýšme. Koľko navrhujete?

[00:03:55] Juraj Benko: Dvadsaťpäť mega na súbor a formáty PDF, JPG, PNG a DOCX. Celkovo za podanie by som dal strop 100 MB.

[00:04:06] Zuzana Rybárová: Súhlasím, dvadsaťpäť mega.

[00:04:10] Marek Ondruš: Len upozorňujem, DOCX súbory nie sú vhodné na dlhodobé uchovávanie, archív ich potom bude chcieť konvertovať. Ale to je skôr otázka pre registratúru.

[00:04:22] Martina Kollárová: Zapíšem to ako riziko. Ďalej lehoty. Pán Ondruš?

[00:04:28] Marek Ondruš: Zo správneho poriadku je to vo všeobecnosti tridsať dní, v zložitejších prípadoch šesťdesiat. To je zákonný rámec.

[00:04:38] Zuzana Rybárová: My by sme však chceli interný cieľ pätnásť dní. Primátor to chce komunikovať ako zrýchlenie úradu.

[00:04:47] Marek Ondruš: Interný cieľ áno, ale systém nesmie občanovi tvrdiť, že lehota je pätnásť dní. Zákonná lehota je tridsať.

[00:04:56] Martina Kollárová: Dobre, takže v systéme sledujeme interný cieľ 15 dní pre referenta a občanovi zobrazujeme zákonnú lehotu. Upozornenie referentovi tri dni pred uplynutím interného cieľa. Platí?

[00:05:09] Zuzana Rybárová: Platí.

[00:05:12] Juraj Benko: Ešte jedna technická vec. Ak má byť podanie automaticky zaevidované, potrebujeme od registratúry aspoň jedno API na zápis. Inak to podateľňa bude prepisovať ručne.

[00:05:25] Zuzana Rybárová: To je problém. Do registratúry nechceme zasahovať, viete prečo. Musím preveriť, či by dodávateľ registratúry vedel dať API bez veľkej zmeny zmluvy.

[00:05:38] Peter Halás: Zapíšeme to ako otvorený bod a riziko. Bez toho je požiadavka na automatickú evidenciu ohrozená.

[00:05:46] Peter Halás: A termíny. Pilot máme v zmluve 1. marca 2027.

[00:05:52] Zuzana Rybárová: Viem. Len rada chce vidieť niečo funkčné už na februárovom zastupiteľstve. Stačilo by demo.

[00:06:01] Peter Halás: Demo na testovacom prostredí vieme pripraviť. Ostrú prevádzku pred marcom neodporúčam.

[00:06:08] Martina Kollárová: Zhrniem úlohy. Ja pošlem zápis a aktualizovanú špecifikáciu 1.3 do piatku 26. septembra.

[00:06:16] Marek Ondruš: Ja pošlem zoznam agend aj so zákonnými lehotami do 2. októbra.

[00:06:22] Juraj Benko: Ja pripravím technickú analýzu integrácie na ÚPVS a návrh, ako by mohlo vyzerať API pre registratúru. Do 9. októbra.

[00:06:31] Alena Šimková: Ja vám dodám štatistiku podaní za minulý rok podľa agend.

[00:06:37] Zuzana Rybárová: A ja dám vedieť k pilotnej agende a preverím to API.

[00:06:42] Peter Halás: Výborne. Ďakujem všetkým, dovidenia.